OpenRegio

Pre-launch Security & Code Review Rapport

8 juni 2026  |  Vertrouwelijk  |  Voor intern gebruik

## Samenvatting

Dit rapport beschrijft de bevindingen van een statische code review van de OpenRegio-applicatie, uitgevoerd op 8 juni 2026 in voorbereiding op de livegang volgende week. Er zijn 10 bevindingen geidentificeerd verdeeld over drie prioriteitsklassen.

| Prioriteit | Aantal | Actie | Deadline |
| --- | --- | --- | --- |
| Kritiek | 4 | Blokkeer livegang | Voor livegang |
| Hoog | 3 | Verhelpen na livegang | Binnen 1 dag |
| Medium | 3 | Inplannen | Binnen 1 week |

Aanbeveling: Los bevindingen #1 t/m #4 op voordat de app live gaat. De PHP-upload bypass en de ontbrekende Mollie-webhookverificatie zijn direct misbruikbaar en vormen een direct risico voor de integriteit van de platform en betalingen.

## Kritieke Bevindingen (blokkeer livegang)

| KRITIEK | #1 — Bestandsupload-filter staat PHP-bestanden toe |
| --- | --- |
| Locatie | server/middleware/upload.ts — regel 33 |
| Risico | hasDangerousExtension() heeft omgekeerde logica: de conditie is alleen true als de gevaarlijke extensie NIET aan het einde staat. shell.php wordt dus goedgekeurd. Een aanvaller kan een PHP-script uploaden en uitvoeren op de server. |
| Fix | Verander < naar <= in de vergelijking: idx + ext.length <= lowerFilename.length |

| KRITIEK | #2 — Mollie webhook zonder handtekeningverificatie |
| --- | --- |
| Locatie | server/routes.ts — regel 253 |
| Risico | De webhook accepteert elk inkomend POST-verzoek zonder te controleren of het echt van Mollie afkomstig is. Een aanvaller kan een nep-betaling sturen en gratis een account aanmaken of een abonnement upgraden. |
| Fix | Haal de betaling altijd op via mollieClient.payments.get(paymentId) en controleer payment.status === 'paid' server-side. Overweeg ook IP-filtering op Mollie's gepubliceerde IP-bereiken. |

| KRITIEK | #3 — Ondernemer-endpoints hebben geen authenticatie |
| --- | --- |
| Locatie | server/routes.ts — regel 639 |
| Risico | POST, PUT en DELETE /api/entrepreneurs zijn volledig onbeveiligd. Iedereen — ook niet-ingelogde bezoekers — kan ondernemer-profielen aanmaken, wijzigen of verwijderen. Dit maakt de kaart en database kwetsbaar voor vervuiling en sabotage. |
| Fix | Voeg requireAuth toe als middleware op alle drie de routes: app.post('/api/entrepreneurs', requireAuth, ...) enzovoort. |

| KRITIEK | #4 — Pro-functies niet server-side beveiligd |
| --- | --- |
| Locatie | server/routes.ts — regel 1429 |
| Risico | /api/brief-analyse, /api/rag/ask en alle /api/woo/* endpoints zijn alleen beveiligd met requireAuth, niet met een plan-check. Elke gratis basisgebruiker kan deze betaalde AI-functies gratis gebruiken door direct API-calls te maken. |
| Fix | Bouw een requirePlan('pro') middleware die het abonnement van req.user controleert en voeg deze toe aan alle pro-only routes. |

## Hoge Bevindingen (oplossen binnen 1 dag na livegang)

| HOOG | #5 — Host-header injection in betaal-URLs |
| --- | --- |
| Locatie | server/routes.ts — regel 104 |
| Risico | getBaseUrl(req) gebruikt de Host-header van het inkomende verzoek om de Mollie redirect- en webhook-URL samen te stellen. Een aanvaller met een vervalste Host-header stuurt betalings-callbacks naar zijn eigen server en kan betaaltokens onderscheppen. |
| Fix | Gebruik uitsluitend process.env.PUBLIC_BASE_URL als basis-URL. Val nooit terug op de Host-header. |

| HOOG | #6 — Webhook verwerkt data na HTTP 200 (fire-and-forget) |
| --- | --- |
| Locatie | server/routes.ts — regel 255 |
| Risico | De server stuurt 200 OK terug aan Mollie voordat de account-activatie in de database is verwerkt. Als de database-operatie daarna faalt, wordt de webhook niet opnieuw geprobeerd door Mollie. De klant betaalt maar krijgt geen account en er is geen alerting. |
| Fix | Verplaats res.sendStatus(200) naar na de succesvolle database-verwerking. Voeg foutlogging toe die een alert stuurt bij mislukking. |

| HOOG | #7 — Math.random() voor wachtwoorden en referralcodes |
| --- | --- |
| Locatie | server/utils/auth.ts — regel 18 |
| Risico | Tijdelijke wachtwoorden en referralcodes worden gegenereerd met Math.random(), dat niet cryptografisch veilig is. De uitkomst is voorspelbaar als een aanvaller meerdere gegenereerde waarden kan observeren. |
| Fix | Vervang Math.random() door crypto.randomBytes(n) voor wachtwoordgeneratie en crypto.randomBytes(6).toString('base64url') voor referralcodes. |

## Medium Bevindingen (oplossen binnen 1 week na livegang)

| MEDIUM | #8 — E-mailadres zichtbaar in betaal-redirect URL |
| --- | --- |
| Locatie | server/routes.ts — regel 222 |
| Risico | Na succesvolle betaling wordt de gebruiker doorgestuurd naar /betaling-geslaagd?email=user@example.com. Het e-mailadres staat in de browsergeschiedenis, serverlogbestanden, Mollie-logs en eventuele analytics-pixels. Dit is een AVG-datalek-risico. |
| Fix | Gebruik een kortstondig token (bijv. een UUID opgeslagen in de sessie) in de redirect-URL en haal het e-mailadres server-side op. Verwijder het e-mailadres volledig uit de URL. |

| MEDIUM | #9 — Diagnostische Mollie-testroute staat open |
| --- | --- |
| Locatie | server/routes.ts — regel 73 |
| Risico | GET /api/mollie-test is een publiek toegankelijk endpoint zonder authenticatie. Het toont de API-modus (live/test), alle actieve betaalmethoden en de PUBLIC_BASE_URL aan iedereen. De code bevat al een commentaar 'tijdelijk — verwijder na bevestiging'. |
| Fix | Verwijder de registerMollieTestRoute(app) aanroep en de bijbehorende route-definitie volledig voor de livegang. |

| MEDIUM | #10 — Plan-waarde uit Mollie metadata niet gevalideerd |
| --- | --- |
| Locatie | server/routes.ts — regel 319 |
| Risico | Bij webhook-verwerking wordt payment.metadata.plan letterlijk gebruikt om het abonnement te activeren. Als een aanvaller de waarde bij /api/payment/start manipuleert naar een hoger plan, kan hij een coaching-abonnement activeren voor een pro-prijs. |
| Fix | Sla het gekozen plan op in de server-sessie of database bij /api/payment/start (gekoppeld aan de orderId). Gebruik die server-opgeslagen waarde bij webhook-verwerking, negeer metadata.plan volledig. |

## Pre-launch Checklist

Los de volgende punten op voordat je live gaat:

|  | Bevinding | Status |
| --- | --- | --- |
| [ ] | #1 PHP-upload bypass fixen (< naar <=) | Kritiek |
| [ ] | #2 Mollie webhook handtekening verificatie toevoegen | Kritiek |
| [ ] | #3 requireAuth op /api/entrepreneurs routes | Kritiek |
| [ ] | #4 requirePlan('pro') op AI/pro endpoints | Kritiek |
| [ ] | #5 PUBLIC_BASE_URL altijd gebruiken, nooit Host-header | Hoog |
| [ ] | #6 res.sendStatus(200) verplaatsen naar na DB-verwerking | Hoog |
| [ ] | #7 crypto.randomBytes() i.p.v. Math.random() | Hoog |
| [ ] | #8 E-mail uit redirect-URL verwijderen | Medium |
| [ ] | #9 Mollie-testroute verwijderen | Medium |
| [ ] | #10 Plan valideren via server-sessie, niet metadata | Medium |

Gegenereerd door statische code review op 8 juni 2026. Alle bevindingen zijn geverifieerd in de broncode.